# BaiduNetGo 项目规划书

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | BaiduNetGo：纯 Go 的百度网盘桌面客户端 |
| 负责人 | 彭灵钰 |
| 文档版本 | 1.0（对应软件版本 v0.5.1） |
| 编写日期 | 2026-10-25 |
| 汇报日期 | 2026-10-26（周一上午，课堂汇报 5 分钟） |
| 相关文档 | 《需求规格说明书》《设计说明书》《项目管理文档》《AI 开发说明与心得》《汇报讲稿》 |

# 1 项目概述

BaiduNetGo 是一个百度网盘桌面客户端，支持 macOS、Windows 和 Linux。界面用 MyGo 框架的原生 ui 包在 GPU 上直接绘制，不带浏览器内核；网盘能力来自把开源项目 BaiduPCS-Go 当作库使用，加上直接调用 pan.baidu.com 的 Web 接口。

项目的开发方式本身也是规划的一部分：代码几乎全部由 AI 编程助手（Claude Code，模型 Opus 5.5）编写，本人负责提出需求、判断好坏、验收和取舍。

# 2 项目背景

百度网盘用户量大，但官方桌面客户端有几个长期问题：

| 问题 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 限速 | 不开会员被限速；开了会员，默认的连接数和分块也不一定能跑满 |
| 臃肿，元素混杂 | 界面里广告、推荐、活动入口很多；客户端基于浏览器内核，体积和内存都大 |
| 使用不够优雅 | 看一张图、一份 PDF 也要先下载；别人发来的分享链接要复制、打开网页、输提取码、再转存 |
| 复古体验拉满 | Linux 版更新慢、界面陈旧；10 月的新版本在 Arch Linux 上装完打不开，从托盘退出后托盘图标还留着 |

开源的 BaiduPCS-Go 功能强，但只有命令行。本人 5 月起曾用 Rust 写过终端版 baidupcsr（104 次提交），这次改做图形界面，从头开始。

# 3 项目目标

- 原生、轻：不带浏览器内核，安装包控制在十几 MB 以内，界面流畅。

- 不下载就能看：图片、PDF、代码、Markdown、音乐直接在内存里预览，视频交给 mpv 播放，不写磁盘。

- 传输参数自动调优：按会员等级实测下载线路、连接数、块大小、同时传输数、上传连接数，不让用户猜。

- 分享链接顺手：复制别人的分享链接后自动打开预览，勾选要的文件转存。

- 三平台一份代码：纯 Go、不用 cgo，一台电脑交叉编译 macOS、Windows、Linux。

- 工程上可持续：每次推送自动测试、升版本、打三平台安装包并发布。

# 4 功能范围

| 模块 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | 扫码；粘贴 Cookie 或 BDUSS+STOKEN；自动沿用本机官方客户端或 BaiduPCS-Go 的登录；凭据 AES-GCM 加密，密钥存系统钥匙串 | 已完成 |
| 浏览 | 列表 / 网格视图、拼音排序、路径栏（过长时折叠成“…”）、全盘搜索、文件详情、Finder 快捷键、自动刷新 | 已完成 |
| 预览 | 图片（缩放、拖动、复制）、文本与代码、Markdown、PDF（缩放时重新清晰绘制）、音频边下边播、视频交给 mpv | 已完成 |
| 文件操作 | 新建、原地重命名、移动 / 复制、删除可撤销、重名时询问、回收站 | 已完成 |
| 传输 | 多连接分块下载、断点续传、失败自动重试、秒传与分片上传、上传续传、拖拽上传、限速、退出前确认 | 已完成 |
| 自动调优 | 逐项测速并推荐参数；每个会员等级每周测一次；可手动覆盖连接数 | 已完成 |
| 分享 | 创建与管理自己的分享；打开别人的分享链接、浏览、勾选转存 | 已完成 |
| 离线下载 | HTTP / 磁力链接交给云端下载 | 已完成 |
| 系统集成 | 单实例、Dock 进度、传输时防休眠、完成通知、深浅色 | 已完成 |
| 不做 | 同步盘 / 备份、相册 AI 分类、多账号同时在线、移动端 | 不在范围内 |

详细需求和编号见《需求规格说明书》。

# 5 技术方案

| 层面 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | Go 1.27 | 并发适合大量网络 I/O；单文件二进制；交叉编译方便 |
| 界面 | MyGo ui 包（立即模式，GPU 绘制：Metal / Direct3D 11 / OpenGL） | 不套网页壳；纯 Go；界面能在没有窗口时测试 |
| 网盘协议 | BaiduPCS-Go 作为库 + 直接调用 Web 接口 | 下载直链、上传复用成熟实现，其余接口直接调用更灵活 |
| PDF | PDFium 编译成 WebAssembly，用 wazero 运行 | 不需要 cgo，三平台一致 |
| 视频 | 外部 mpv，经本地回环代理读取 | 百度下载服务器只接受有界 Range，代理把播放器的请求切成小块 |
| 特效 | MyGo 着色器（Kage） | 删除、上传时的粒子动画在 GPU 上算 |

实测数字（Apple M4，Go 1.27.3）：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 动画中每帧耗时 | 中位 0.3 ms，90% 在 0.6 ms 以内；窗口静止时 CPU 0% |
| 增量编译 / 从零全量编译 | 约 1 s / 不到 10 s |
| 整个开发环境 | 不到 1 GB（Go 工具链 270 MB + 依赖 225 MB + 编译缓存 343 MB） |
| Windows 安装包 | 10.7 MB（含 PDF 引擎） |

架构、模块和关键设计见《设计说明书》。

# 6 开发方法

## 6.1 以 AI 为主力编码

| 角色 | 负责 |
| --- | --- |
| 本人 | 提需求、定技术路线和审美、试用、挑问题、做取舍、验收 |
| AI（Claude Code） | 读依赖源码、写代码和测试、自己跑测试和截图验证、提交推送 |

整个项目的需求文档是两句话：贴上 BaiduPCS-Go 和 MyGo 两个仓库链接，“这两个项目结合，给百度网盘搓一个美丽的客户端，要优雅，优雅的动画，优雅的逻辑，以及美丽的不落盘预览”，加上“用 go 原生前端”。初代版本只用了一个 Claude Pro 的 5 小时额度就完成。

## 6.2 保证 AI 写对的手段

- 让 AI 自己验证：自写假网盘 internal/fakepan 模拟百度全部接口和限制规则；50 个界面测试用 ui.Tester 驱动真实视图；窗口截图给 AI 自己看；真实账号自检。

- 纠正过的事写进规则：项目根目录的 CLAUDE.md 记录命令、架构和踩过的坑，每个会话启动时都会读到。

- 小步提交、自动发布：一件事一个提交；每次推送跑测试，通过才发版。

## 6.3 开发过程数据（截至 2026-10-25）

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 开发天数 | 6 天（2026-10-20 起） |
| 提交 | 102 次（其中功能与修复 72 次，其余为自动发版提交） |
| 发布版本 | 30 个（v0.1.0 → v0.5.1） |
| Go 代码 | 源码 17,401 行 + 测试 4,059 行 = 21,460 行，103 个文件 |
| 测试函数 | 106 个（其中界面测试 50 个） |
| 发给 AI 的 prompt | 103 条，长度中位数 22 个字 |
| AI 会话 | 约 50 个，常常几个同时开；两台电脑加一部手机 |

# 7 进度计划与里程碑

| 里程碑 | 内容 | 判定标准 | 时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 核心功能 | 登录、浏览、预览、文件操作、传输、分享、设置 | 假网盘上全部 P0 功能可演示 | 10-20 | 已完成 |
| M2 真实账号跑通 | 有界 Range、mpv 代理、自动测速、登录迁移 | 真实账号自检全部通过 | 10-20 | 已完成（v0.1.0） |
| M3 体验完善 | 原生风格、详情、系统集成、粒子动画 | 需求文档 P1 全部实现 | 10-20 | 已完成（v0.4.5） |
| M4 可靠性与细节 | 续传重试、重名询问、限速、快捷键、缩略图缓存、路径折叠 | 对应测试通过 | 10-21 – 10-24 | 已完成（v0.4.23） |
| M5 分享链接 | 打开别人的分享、浏览、勾选转存 | 假网盘与真实链接测试通过 | 10-24 | 已完成（v0.5.0） |
| M6 课程汇报 | 项目规划书、PPT、各项文档 | 文档齐全、汇报完成 | 10-26 | 进行中 |

## 7.1 下一阶段计划

| 时间 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 汇报后第 1 周 | 与官方客户端对比测评 | 安装体积、启动时间、内存、下载速度，同一台机器实测 |
| 汇报后第 1 周 | 内存优化 | 当前常驻内存约 210 MB（假网盘含内置图片），分析 PDF 引擎和缩略图的占用 |
| 汇报后第 2 周 | Windows、Linux 实机走查 | 目前主要在 macOS 上试用，另两个平台以自动测试和构建为主 |
| 汇报后第 2–3 周 | 公开仓库并启用自动更新 | MyGo 的自动更新需要公开仓库，当前仓库为私有 |
| 持续 | 收集同学试用反馈 | 按反馈继续小步迭代，每次推送自动发版 |

# 8 交付物

| 交付物 | 位置 |
| --- | --- |
| 三平台安装包 | GitHub Release（macOS 通用版 .dmg；Windows 安装包与 zip；Linux .deb 与 tar.gz） |
| 源代码 | Git 仓库，含完整提交历史和 CHANGELOG.md |
| 项目规划书（本文档） | docs/course/0-项目规划书.md，Word 版在 docs/course/word/ |
| 需求规格说明书、设计说明书、项目管理文档 | docs/course/1–3 |
| AI 开发说明与心得 | docs/course/4-AI开发说明与心得.md |
| 汇报 PPT 与讲稿 | Slides 页面（可导出 .pptx / PDF）；docs/course/5-汇报讲稿.md |
| 过程记录 | 提交历史、自动发版记录、AI 会话记录 |

# 9 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 百度接口无文档、随时变化 | 功能失效 | 接口集中在 internal/baidu；假网盘 + 真实账号自检双重验证 |
| 账号被风控 | 无法使用 | 自检只在临时文件夹中进行并清理；测速上传从不合并，不留文件 |
| 凭据泄露 | 账号安全 | AES-GCM 加密 + 系统钥匙串；重新开启 TLS 证书校验；本地代理只听回环地址并带随机令牌 |
| AI 写出隐蔽错误 | 质量 | 每次改动都要有测试；出过的问题写进 CLAUDE.md |
| 汇报现场网络不稳定 | 演示失败 | 用内置假网盘离线演示（BAIDUNETGO_FAKE=1），不需要账号 |
| 第三方代码许可证 | 合规 | 移植代码保留 Apache-2.0 声明和 NOTICE |